防冲队6月份工作汇报

一、重点工作完成情况

（一）维护工作

我区队负责10条巷道的矿压设备安装拆除维护倒移等工作。本月，微震倒组共计17次；地音倒组共计35次；应力计倒组49次；铺设线缆共计6900米。具体情况如下：

1.2201胶运顺槽：微震倒组1次，地音倒组2次，应力计倒组9次

2.2201辅运顺槽：微震倒组1次，地音倒组2次，应力计倒组9次

3.2202胶运顺槽：微震倒组1次，地音倒组2次，应力计倒组8次

4.2202辅运顺槽：微震倒组1次，地音倒组2次，应力计倒组8次

5.2103辅运顺槽：微震倒组2次，地音倒组4次，应力计倒组15次

6.2103胶运顺槽：微震倒组2次，地音倒组4次

7.2103泄水卸压巷：微震倒组3次，地音倒组6次

8.2202泄水卸压巷：微震倒组2次，地音倒组5次

9.2204泄水卸压巷：微震倒组3次，地音倒组6次

10.2202沿空留巷：微震倒组1次，地音倒组2次

（二）打钻工作

本月在2103辅运顺槽施工帮部卸压孔、应力孔、硐室超前孔；2201辅运施工应力孔；2202辅运施工应力孔，共计4009米。2202、2201顺槽施工专用锚杆12根。具体明细如下：

1.2103辅运顺槽：施工帮部卸压孔151个，孔深20m，共计3020m；施工帮部应力孔15个，孔深15m，共计225m；施工硐室孔1个，共计509m。

2.2201辅运顺槽：施工帮部应力孔9个，孔深15m，共计135m。

3.2202辅运顺槽：施工帮部应力孔8个，孔深15m，共计120m。

4.2202、2201顺槽：施工专用锚杆12根。

二、存在问题

（一）因工作面限员及人员定位问题，无法满足施工需求。

隐蔽治灾又是政府部门检查的重点内容，但2103辅运给2名额，无法满足打钻需求，导致卸压措施就会滞后。维护工作无法上早班，须上中夜班，但目前因施工后的专用锚杆在掘锚机一运附近，生产期间，掘锚机左右摆动，加上工作面粉尘大，存在较大的安全风险。

（二）人员短缺，急需补充。

近期我区队被调走3人，将1个打钻班组人员被抽调走。下一步打钻方面，工作面马上进入切眼、形成采面，马上须施工贯通孔；施工4条顺槽及切眼的应力孔、卸压孔以及原2202、2201回撤通道应力孔、卸压孔。维护方面，2103胶运、2202泄水巷新开腰巷需要重新铺设18000m线缆。工作全部集中，现有人员无法优化完成工作。

（三）申请车辆困难，维护工作滞后。

矿压维护工作分东西两翼，井下全覆盖，目前也只有3个区队井下作业区域全覆盖，其中就包括防冲队。随着掘进巷道几乎都超5000m，现有人员无法兼顾两个工作的施工，急需申请1辆皮卡。